
ЗАТВЕРДЖУЮ
 Директор ТОВ «Науково-виробниче підприємство 
«Міжрегіональна будівельна експертиза»


  м. Київ                                                 _________________________ Cергій СІНГЕР

  № 0302-26Е                                                                                             17.06.2026р.

ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ (позитивний)
щодо розгляду кошторисної частини проєктної документації
за робочим проєктом
Реконструкція нежитлової будівлі (колишньої контори) під АЗПСМ з впровадженням енергозберігаючих заходів по вул. Центральна, 4 в с. Сергіївка Миргородського району Полтавської області (Коригування)
	
Замовник    -
	
Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради

	
	

	
Генеральний проектувальник -
	
 ФОП Ляшко М.А.


[bookmark: _GoBack]          Заявлена кошторисна вартість, передбачена наданою кошторисною  документацією, у поточних цінах станом на 15.06.2026 р. складала  29493,262 тис. грн., у тому числі: будівельні роботи  - 21514,537 тис. грн.; устаткування – 1367,183 тис. грн.; інші витрати – 6611,542 тис. грн.
За результатами розгляду кошторисної документації та зняття зауважень встановлено, що зазначену документацію, яка враховує обсяги робіт, передбачені робочим проектом, складено згідно з наказом Мінрегіону від 25.06.2021 №162 «Деякі питання ціноутворення у будівництві», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.09.2021 за №1225/36847, та Кошторисних норм України «Настанова визначення вартості будівництва», затверджених наказом Мінрегіону від 01.11.2021 № 281.
         Загальна кошторисна вартість будівництва у поточних цінах станом на 17.06.2026 р. складає  29582,47 тис. грн., у тому числі: будівельні роботи – 21723,487 тис. грн.; устаткування – 1367,183 тис. грн.; інші витрати – 6491,8 тис. грн.
        З них, виконані роботи за довідкою замовника у поточних цінах станом на 17.06.2026 р. складають  4105,604 тис. грн., у тому числі: будівельні роботи – 3678,214 тис. грн.; устаткування – 0,00 тис. грн.; інші витрати – 427,39 тис. грн.
         Під час проведення експертизи технічну  та технологічну частини проектної документації на будівництво не розглядали.
        
	
Відповідальний експерт

	
	
Наталія ДЕМЧУК
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